# FXStreet.es — Revisión de textos en español

Te agradecemos que nos ayudes a revisar las hojas de cálculo de esta carpeta. Contienen los textos de la web en español (menús, botones, avisos, páginas legales, etc.).

El español que encontrarás es un borrador automático. La idea es releerlo con calma, ajustar lo que haga falta y marcarlo como revisado. Cuando nos paséis el conjunto completo, lo aplicaremos en la web de una sola vez.

## Alcance (ya definido)

fxstreet.es será un espejo del site en inglés, con el mismo alcance de páginas y secciones, excepto las que el código deja solo en inglés. Esas no se publican en español y no hace falta traducirlas.

| Incluido en español | Fuera de alcance (solo inglés / no traducir) |
| --- | --- |
| Inicio, noticias, análisis, educación, cripto | Press releases |
| Brókers, tipos y gráficos, calendario | Crypto industry news |
| Temas (materias primas, acciones, divisas…) | Newsletter en la web |
| Cuenta, premium, perfil | Bloques del inicio: More news, In-deep, Best brokers yearly |
| Legal e información | Voz / alertas avanzadas del calendario |
| Búsqueda y RSS |  |

Si falta contenido editorial en una sección incluida, se oculta del menú hasta que Contenidos la tenga lista.

Criterio de migración de URLs (provisional, 15/09/2026) y la primera limpieza de URLs ES: ver § Migración EN↔ES.

## Quién revisa qué

Te pedimos encargar cada tipo de texto al equipo adecuado:

| Tipo de texto | Quién lo revisa |
| --- | --- |
| Traducción y tono (casi todas las hojas) | Traducciones |
| Títulos y descripciones SEO de plantilla (sobre todo lote 02) | SEO |
| Legal y políticas (lote 01) | Traducciones, con validación de Legal |

## Pasos sugeridos

1. En esta carpeta, abre la hoja del lote que corresponda (por ejemplo 01-legal).
2. Compara el inglés con el español (borrador).
3. Anota la versión final en Español (revisado).

- Si el borrador es correcto, puede copiarse ahí tal cual.

4. Cuando la fila esté bien, cambia Estado a Revisado.
5. Si hay dudas, déjalas en Comentarios.
6. Cuando estén listos todos los lotes que vayáis a entregar, avísanos y los publicaremos juntos en la web.

## Columnas de la hoja

| Columna | Para qué sirve | ¿Conviene editarla? |
| --- | --- | --- |
| Inglés (original) | Texto de referencia | Mejor dejarla igual |
| Español (borrador) | Propuesta automática | Solo para consultar |
| Español (revisado) | Texto final | Sí, aquí |
| Estado | Pendiente → Revisado | Sí |
| Comentarios | Notas o dudas | Sí, si hace falta |
| Otras (Carpeta, Bloque, Clave…) | Orientación interna | Por favor, no las modifiques ni las borres |

Si aparecen marcas como <link>…</link>, <b>…</b> o {nombre}, te pedimos dejarlas y traducir solo las palabras.
Ejemplo: <link>Ethical Code</link> → <link>Código Ético</link>.

Conviene no insertar ni borrar columnas, ni fusionar celdas. Filtrar u ordenar no hay problema.

Estas hojas cubren textos de interfaz. Los artículos y las fichas de brókers los gestiona Contenidos por otro canal.

## Variante de español

Antes de empezar el lote 01, Traducciones define la variante (España, LatAm o neutro) y se aplica de forma coherente en todos los lotes.

## Última actualización del borrador (10/09/2026)

Antes de pasaros las hojas hemos hecho una revisión automática del borrador español y hemos corregido lo siguiente. Si ya habíais abierto una versión anterior, estas filas han cambiado y conviene releerlas.

| Qué pasaba | Dónde | Lote |
| --- | --- | --- |
| Los acentos se habían perdido al guardar el fichero y salían como ? (?nete a FXStreet Cashback, Tama?o medio de la posici?n, Pron?stico). Los hemos reescrito | Widget de cashback, tarjeta de pronóstico | 04, 05 |
| Los acentos salían con caracteres extraños (reuniÃ³n, Â¿QuÃ©). Corregidos en 372 textos | Fichas de bancos centrales | 05 |
| El borrador seguía en inglés | Título de la página de gráficos, descripción y palabras clave SEO del Fed Sentiment Index, «Dollar Index» y «Trade Now» del menú | 02, 04 |
| Faltaba un texto de accesibilidad que la web leía en bruto | Botón de información de «Verificado en condiciones reales» en las reseñas de brókers | 04 |

Son correcciones del borrador, no decisiones de estilo: si preferís otra redacción, cambiadla con normalidad en Español (revisado).

## Hojas de cálculo (lotes)

Están en esta carpeta. Prioridad alta primero; para el lanzamiento hacen falta al menos los lotes 01 a 04.

| Lote | Contenido | Prioridad | Nombre de la hoja | Encargo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Legal y políticas | Alta | 01-legal | Traducciones + Legal |
| 02 | Menú, cabecera, errores y SEO de plantilla | Alta | 02-chrome-navegacion | Traducciones + SEO (textos SEO) |
| 03 | Cuenta y premium | Alta | 03-cuenta-premium | Traducciones |
| 04 | Calendario, gráficos y brókers | Alta | 04-calendario-rates-brokers | Traducciones |
| 05 | Resto de secciones e inicio | Media | 05-resto-verticales | Traducciones |
| 06 | RSS | Media | 06-rss | Traducciones |

Además: mapeado-paginas.xlsx — mapa EN URL | ES URL | page type | status (direct match / EN only / ES only), con comprobación HTTP live (exists EN/ES) y resumen arriba. Tráfico 12m pendiente de Data. Regenerar: python verify-and-rebuild-mapeado.py.

| Seguimiento | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quién lo revisa |  |  |  |  |  |  |
| Hoja terminada | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Validado | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Cuando todos los lotes previstos estén listos y validados, nos lo pasáis de una vez y lo publicamos en la web de golpe (no lote a lote).

## Checklist de lanzamiento

- ☐ Los lotes previstos están revisados (Traducciones / SEO / Legal según corresponda) y nos los habéis pasado completos

- ☐ El equipo los ha aplicado en la web de una sola vez

- ☐ El menú en español no enlaza a secciones solo inglés

- ☐ Las secciones incluidas tienen contenido, o están ocultas a propósito

- ☐ Habéis hecho una pasada rápida de la web en español con el equipo

- ☐ Criterio de migración EN↔ES cerrado (o excepciones EN-only acordadas)

- ☐ URLs ES-only pendientes: dictamen SEO / Data / Mkt / Contenidos

| Aprobación | Nombre | Resultado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ☐ Aprobado · ☐ Con cambios · ☐ Rechazado |  |

## Migración EN↔ES (criterio provisional)

Fuente: respuesta de producto no definitiva (15/09/2026) + mapa csv/mapeado-paginas.xlsx.

| Caso en el mapa | Acción provisional | Quién cierra |
| --- | --- | --- |
| direct match | Migrar (espejo EN → ES) | Ingeniería / lanzamiento |
| EN only | Migrar salvo excepciones de negocio (p. ej. reviews, showcases, y lo ya gated solo EN: press, industry-news, etc.) | Negocio / PO (lista de excepciones) |
| ES only | No migrar a ciegas — analizar si tienen sentido | SEO + Data + Mkt + Contenidos |

Detalle del mapa y check HTTP: csv/mapeado-paginas.xlsx (regenerar con python verify-and-rebuild-mapeado.py). Tráfico 12 meses en filas EN/ES only: pendiente de Data.

### Primera limpieza — URLs ES

Tras el scrap + verificación live, se separaron dos grupos.

#### A. Fuera del backlog ES-only (vienen con el espejo EN / Next)

Rutas que en el mapa apuntaban a fxstreet.es pero hoy no viven en Sitefinity ES (404 live). No requieren dictamen SEO como “página española actual”: al migrar el match EN (o la página Next) aparecerán en ES si entran en alcance.

URL ES (limpia / no analizar como legado ES)

https://www.fxstreet.es/account/premium-checkout

https://www.fxstreet.es/account/signup

https://www.fxstreet.es/brokers/cashback/not-available

https://www.fxstreet.es/commodities

https://www.fxstreet.es/economic-calendar/fed-sentiment-index

https://www.fxstreet.es/equities

https://www.fxstreet.es/info/advertising-model

https://www.fxstreet.es/info/cookie-policy

https://www.fxstreet.es/info/how-fxstreet-uses-ai

https://www.fxstreet.es/info/how-we-score-reviews

https://www.fxstreet.es/info/jobs

https://www.fxstreet.es/info/premium

https://www.fxstreet.es/info/premium-terms-and-conditions

https://www.fxstreet.es/info/privacy-policy

https://www.fxstreet.es/macroeconomics/trade-war

#### B. Pendiente análisis SEO / Data / Mkt / Contenidos (ES only / legado)

Estas sí hay que decidir (redirigir / no migrar / más adelante) con tráfico y sentido de negocio.

| URL o patrón ES | Notas |
| --- | --- |
| https://www.fxstreet.es/live-video | Vertical viva en ES; 404 en EN |
| https://www.fxstreet.es/live-video/latest | idem |
| https://www.fxstreet.es/live-video/shows | idem |
| https://www.fxstreet.es/education/curso-forex | Curso multi-unidad; no en Next |
| https://www.fxstreet.es/mexico | Hub ES-only |
| https://www.fxstreet.es/rates-charts/chart/station | Legado rates |
| https://www.fxstreet.es/rates-charts/rates/majors | Legado rates |
| https://www.fxstreet.es/technical-analysis/support-resistance/pivot-points | Legado TA |
| https://www.fxstreet.es/brokers/brokers-forex | Legado (404 live en check) |
| https://www.fxstreet.es/brokers/organismos-reguladores | Legado (404 live en check) |
| https://www.fxstreet.es/fundamental/tabla-tipos-interes | Legado (404 live en check) |
| https://www.fxstreet.es/[seo-broker-landing] | ~26 landings SEO en raíz |
| https://www.fxstreet.es/educacion/* | Typo / path histórico |
| https://www.fxstreet.es/education/curso-forex/* | Unidades del curso |
| https://www.fxstreet.es/rates-charts/[slug]/chart | Patrón legado chart por activo |

| Dictamen (grupo B) | Equipo | Decisión | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SEO / Data / Mkt / CNT | ☐ Redirigir · ☐ No migrar · ☐ Más adelante |  |

| Excepciones EN-only (no migrar a ES) | Negocio / PO | Fecha |
| --- | --- | --- |
| (reviews, showcases, … — por definir) |  |  |